Empresa

ACTA DE CONSTITUCIÓN — RENDERTRY

Diseño y desarrollo de plataforma web Rendertry para visualización automotriz personalizada mediante IA

[mayo, 5 de 2026

Cali, Colombia]

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3

2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	3

3.	OBJETIVOS	3

4.	JUSTIFICACIÓN	3

5.	ALCANCE	3

6.	ENTREGABLES	3

7.	CRONOGRAMA	3

8.	PRESUPUESTO	3

9.	SUPUESTOS	4

10.	RESTRICCIONES	4

11.	RIESGOS DEL PROYECTO	4

12.	INTERESADOS CLAVES	4

13.	ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES	4

14.	ACEPTACIÓN Y FIRMAS	5

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Gerentes del proyecto: | Samuel Wilkie, Juan Camilo Blandón , Julian Andres Caldas |
| --- | --- |

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Rendertry es una plataforma web enfocada en la visualización automotriz personalizada, permitiendo a los usuarios visualizar modificaciones estéticas en vehículos antes de realizarlas físicamente.

El proyecto busca ofrecer una experiencia visual moderna e interactiva donde los usuarios puedan probar virtualmente diferentes estilos de rines, colores, wraps, accesorios y elementos automotrices directamente sobre imágenes de vehículos.

La plataforma está orientada a entusiastas del tuning, talleres automotrices, creadores de contenido y propietarios de vehículos que desean tomar decisiones visuales antes de realizar inversiones reales en personalización automotriz.

El desarrollo se realizará mediante tecnologías web modernas como HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap, priorizando diseño responsive, experiencia visual premium y rendimiento optimizado.

# OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web moderna e interactiva que permita visualizar personalizaciones automotrices digitales de manera rápida, atractiva y accesible.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz moderna con experiencia visual premium enfocada en el sector automotriz.

- Implementar un sistema visual para mostrar cambios de rines, colores y accesorios sobre vehículos.

- Desarrollar una landing page responsive optimizada para dispositivos móviles y escritorio.

- Mejorar la interacción del usuario mediante componentes dinámicos e interactivos.

- Crear una plataforma visual que facilite la toma de decisiones antes de realizar modificaciones reales al vehículo.

# JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de Rendertry permitirá ofrecer una solución digital innovadora dentro del sector automotriz, facilitando la visualización previa de modificaciones estéticas en vehículos.

Entre los principales beneficios se destacan:

- Mejor experiencia visual para clientes interesados en personalización automotriz.

- Reducción de incertidumbre antes de realizar compras o modificaciones reales.

- Posicionamiento digital moderno dentro del mercado automotriz.

- Mayor interacción y engagement mediante herramientas visuales dinámicas.

- Posibilidad de expansión futura hacia servicios premium basados en IA.

# ALCANCE

Diseño y desarrollo de plataforma web visual automotriz

La plataforma incluirá componentes visuales e interactivos enfocados en experiencia de usuario moderna y estética premium.

Componentes funcionales

- Navbar responsive con navegación interactiva.

- Hero section visual con vehículos personalizados.

- Slider dinámico de vehículos.

- Comparador visual Before / After.

- Galería automotriz interactiva.

- Sistema visual de selección de rines.

- Sección de funcionalidades y servicios.

- Sistema de testimonios.

- Landing page responsive para dispositivos móviles.

- Diseño visual premium estilo futurista automotriz.

- Footer con información y enlaces.

Requerimientos no funcionales

- Diseño responsive adaptable.

- Optimización visual y rendimiento web.

- Compatibilidad con navegadores modernos.

- Código organizado y escalable.

- Optimización básica SEO.

- Estructura preparada para futuras integraciones con IA.

# ENTREGABLES

## Entregables de dirección del proyecto

| No | Componente | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iniciación | Acta de constitución, objetivos y alcance del proyecto | Dirección del proyecto |
| 2 | Planeación | Diseño visual, estructura web y planificación técnica | Dirección y diseño |
| 3 | Ejecución | Desarrollo frontend en HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap | Área de desarrollo |
| 4 | Monitoreo y control | Validación visual, pruebas responsive y correcciones | Dirección del proyecto |
| 5 | Cierre | Entrega final del sitio web funcional | Dirección del proyecto |

# CRONOGRAMA

El desarrollo de Rendertry se realizará durante el periodo académico establecido para el proyecto, distribuyendo las actividades en fases de:

- Iniciación

- Planeación

- Diseño visual

- Desarrollo frontend

- Integración visual

- Optimización responsive

- Validación y pruebas

- Entrega final

Cada fase contará con actividades específicas enfocadas en garantizar calidad visual, funcionalidad y experiencia de usuario.

INICIO – TERMINACIÓN Bootcamps

### Diagrama de Gantt

| Actividad / Semana | 5–8 mayo | 5–12 mayo | 12–16 mayo | 16–25mayo | 25–28 mayo | 28–11junio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciación: Acta del proyecto | ████ |  |  |  |  |  |
| Planeación: Requerimientos y diseño |  | █████ |  |  |  |  |
| Ejecución: Desarrollo del sitio web |  |  | ████████ | ████████ |  |  |
| Monitoreo y control: Pruebas y ajustes |  |  |  |  | ████ |  |
| Cierre: Publicación y entrega final |  |  |  |  |  | ████ |

(Cada bloque █ representa la duración estimada de la actividad dentro del mes de noviembre.)

# PRESUPUESTO

## PRESUPUESTO GENERAL

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Diseño UI/UX | $1.200.000 |
| Desarrollo frontend | $1.800.000 |
| Recursos visuales y optimización | $700.000 |
| Gestión y pruebas | $500.000 |
| Reserva de contingencia | $300.000 |
| Widget (Set-up) | $1.200.000 |
| Dominio | $350.000 |
| Total estimado del proyecto: $5.700.000 COP |  |

# SUPUESTOS

-   El equipo contará con acceso continuo a herramientas de desarrollo.

-   Los recursos gráficos estarán disponibles durante el desarrollo.

-   El proyecto se desarrollará mediante tecnologías frontend modernas.

-   Existirá comunicación constante entre los integrantes del equipo.

-   El proyecto priorizará experiencia visual y responsive design.

10. RESTRICCIONES

Tiempo

Desarrollo limitado al calendario académico establecido.

Costo

Presupuesto máximo estimado de $5.700.000 COP.

Calidad

El sitio deberá cumplir criterios básicos de:

- Responsive design

- Optimización visual

- Compatibilidad multiplataforma

- Rendimiento aceptable

11. RIESGOS DEL PROYECTO

R1. Retrasos en desarrollo frontend

Mitigación: dividir tareas y establecer prioridades semanales.

R2. Problemas de compatibilidad responsive

Mitigación: realizar pruebas constantes en múltiples dispositivos.

R3. Sobrecarga de tareas en integrantes clave

Mitigación: distribución equilibrada según nivel técnico.

R4. Cambios visuales constantes

Mitigación: validar diseño antes de iniciar implementación completa.

R5. Problemas de optimización visual

Mitigación: uso de imágenes optimizadas y buenas prácticas frontend.

# 12. INTERESADOS CLAVES

| No | Nombre | Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 | JuanCamilo Blandón | Dirección y desarrollo frontend |
| 2 | Samuel Wilkie | Diseño UI/UX |
| 3 | Julián Andres Caldas | Apoyo frontend y organización |
| 4 | Usuarios finales | Público objetivo |

13. ACTIVOS

Activos organizacionales

- Repositorio del proyecto.

- Recursos gráficos automotrices.

- Estructura base HTML/CSS.

- Framework Bootstrap.

- Control de versiones.

14.ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Desarrollador fronted junior

Nombre:JuanCamiloBlandón
Cargo: Desarrollador Frontend Junior

Gerente del proyecto

Nombre:SamuelWilkie
Cargo: Desarrollador Full Stack / Dirección del proyecto

Desarrollador de apoyo

Nombre:JuliánAndresCaldas
Cargo: Apoyo frontend y organización técnica